- АДМИНИСТРАЦИЯ

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БЫЧИХА»

- Хабаровского муниципального района Хабаровского края

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 15.12.2017 № 142

- с. Бычиха

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы»

В соответствии с пунктом 5, 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», на основании постановления Правительства Хабаровского края от 07.06.2012 № 185-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края», в целях повышения уровня благоустроенности общественных и дворовых территорий сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района (далее – поселение), вовлечения заинтересованных граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения, администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Информационном бюллетене сельского поселения «Село Бычиха» и на официальном сайте www.бычиха.рф.

Глава сельского поселения                                                                 Т.В. Челаева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

от 15.12.2017 № 142

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | нет |
| Участники Программы | Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники строений, сооружений, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, юридические лица сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Опубликование не позднее 15 октября 2017 года для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы»; Утверждение не позднее 31.12.2017 года муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы» Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, а также дизайн-проекта общественной территории не позднее 1 мая года текущего года в течение действия программы; Доля дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы с использованием субсидии; Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы с использованием средств субсидии; Доля общественных территорий, включенных в муниципальную программу, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы с использованием субсидии; Утверждение с учетом общественных обсуждений Правил благоустройства сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, разработанных с учетом рекомендаций Минстроя России не позднее 1 ноября 2017 года |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объем средств на реализацию Программы всего составляет 3199,340тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 2559,340тыс. рублей; местный бюджет – 640,0 тыс. рублей. Объем средств на реализацию Программы по основным мероприятиям: 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов всего составляет 1950,0 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет - 1560,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 – 312,0; 2019 – 312,0; 2020 – 312,0; 2021 – 312,0; 2022 – 312,0 местный бюджет – 390,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 – 78,0; 2019 – 78,0; 2020 – 78,0; 2021 – 78,0; 2022 – 78,0. 2. Благоустройство общественных территорий всего составляет 1249,340 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 999,340 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 – 199,868; 2019 – 199,868; 2020 – 199,868; 2021 – 199,868; 2022 – 199,868. местный бюджет – 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 – 50,0; 2019 – 50,0; 2020 – 50,0; 2021 – 50,0; 2022 – 50,0. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов поселения; Увеличение доли благоустроенных общественных территорий поселения; Повышение комфортности условий проживания граждан. |

- Раздел 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства

Анализ сферы благоустройства сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края показал, что в последние годы на территориях  поселения целенаправленная и планомерная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования не проводилась.

Ограниченность средств бюджета поселения не позволяла без финансовой помощи краевого бюджета реализовывать плановую политику благоустройства дворовых и общественных территорий:

| Наименование мероприятия | Финансирование в 2015-2017 годах, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  |
|  | всего | Краевой бюджет | Местный бюджет | всего | Краевой бюджет | Местный бюджет | всего | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| Ремонт и благоустройство дворовых территорий МКД | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Благоустройство общественных территорий | - | - | - | - | - | - | 2573749 | 1700000 | 873749 |

Таким образом, за 3 года, предшествующих принятию программы ремонтные работы дворовых территорий не проводились. В 2017 году благодаря программе поддержке местных инициатив ППМИ были выделены деньги на уличное освещение с. Новотроицкое.

В вопросах благоустройства сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень благоустройства общественных территорий. Данные проблемы имеют прямое влияние на оценку населением сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района, как места для постоянного проживания.

Так, в сельском поселении «Село Бычиха» большая часть общественных территорий (проезды, центральные улицы, и т.д.) и дворовых территорий многоквартирных домов не отвечают современным требованиям, в связи, с чем требуется комплексный подход к благоустройству, включающий в себя:

- благоустройство общественных территорий, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт и устройство тротуаров;

- обеспечение освещения общественных территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общественных территорий;

- иные виды работ.

При этом все общественные территории нуждаются в том или ином виде благоустройства.

Адресный перечень территорий общего пользования сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением № 4 к муниципальной программе.

- благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

2.1. минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ и визуализированный перечень образцов элементов благоустройства дворовых территорий, предлагаемых к размещению, приведены в Приложении № 2 и №3 к настоящей муниципальной программе соответственно.

2.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

а) ремонт и (или устройство) тротуаров;

б) ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам,

в) ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест),

г) ремонт и устройство системы водоотведения поверхностного стока,

д) устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок,

е) организация площадок для установки мусоросборников,

ж) озеленение территории.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведены в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

2.3. Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного  перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если решением общего собрания собственников принято решение о трудовой форме участия в софинансировании работ по благоустройству дворовой территории и такое решение не противоречит условиям, установленным правовыми актами Правительства Хабаровского края.

Трудовая (неденежная) форма участия может быть выражена:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории)  к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Под формой финансового участия понимается - доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 2 процентов при трудовом участии и не менее 1 процента при финансовом участии;

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу производится в соответствии с нормативными правовыми актами администрации сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения составляет 12 ед. Все дворовые территории нуждаются в проведении того или иного вида работ из минимального и дополнительного перечней, а большая часть в проведении комплекса благоустроительных работ.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Село Бычиха», на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением №5 к муниципальной программе.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, а также общественных территорий сельского поселения «Село Бычиха» осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В соответствии с результатами реализации муниципальной программы в 2018-2022 годы и требованиями Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169, в срок не позднее 31 декабря 2017 года подлежит утверждению муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022», предусматривающая благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий на период 2018 – 2022 годы.

Мероприятия по утверждению муниципальной программы сельского поселения «Село Бычиха» на 2018-2022 годы изложены в Приложении №7 к муниципальной программе

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и общественных территорий поселения с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения «Село Бычиха».

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

- 2. Цели и задачи программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства,  стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами  муниципальной политики сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края в области благоустройства

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края в области благоустройства;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Ожидаемыми конечными результатом муниципальной программы, отражающими социальные и экономические выгоды поселения должны стать:

- Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий,

- Увеличение доли благоустроенных общественных территорий

- Повышение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления

Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками Программы

| № п/п |  | Наименование риска/ возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
| --- | --- | --- | --- |
| Ключевые риски |  |  |  |
| 1. | Отсутствие средств краевого, муниципального бюджетов для софинансирования проектов по благоустройству в поселении |  | Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан, организаций и бизнеса в софинансировании проектов по благоустройству |
| 3. | Низкая социальная активность населения (отсутствие предложений о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу) |  | Реализация плана мероприятий по широкому информированию граждан о возможности участия в муниципальной программе, привлечение депутатов, общественных организаций, средств массовой информации, управляющих и обслуживающих организаций |
| 4. | Непринятие администрацией сельского поселения «Село Бычиха» новых современных правил благоустройства |  | Закрепление ответственных должностных лиц, взаимодействие с министерством жилищно-коммунального хозяйства края |
| 5. | Непринятие администрацией сельского поселения «Село Бычиха» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы |  | Формирование четкого графика реализации конкретных мероприятий в рамках муниципальных программ по благоустройству, с указанием сроков исполнения мероприятий и ответственных должностных лиц за реализацию мероприятий |

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2022 годы, в 1 этап.

5. Перечень и расчет показателей (индикаторов) муниципальной программы

Показатели и индикаторы реализации муниципальной программы приведены в Приложении №1 к настоящей программе.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы носит закрытый характер.

Расчет показателей производится в следующем порядке:

- Показатель «Опубликование не позднее 15 октября 2017 года для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы», рассчитывается администрацией сельского поселения «Село Бычиха» по итогам 2018-2022 годы.

При наличии подтверждения факта опубликования – 1, при отсутствии – 0.

- Показатель «Утверждение не позднее 31 декабря 2017 года муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, рассчитывается администрацией сельского поселения «Село Бычиха» по итогам 2018-2022 годы. При наличии нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы в установленные сроки – 1, при отсутствии – 0.

- Показатель «Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, а также дизайн-проекта общественной территории не позднее 1 мая ежегодно в период действия программы», рассчитывается администрацией сельского поселения «Село Бычиха» по итогам предыдущего года. При наличии утвержденных дизайн-проектов в установленные сроки – 1, при отсутствии – 0.

- Показатель «Доля дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы с использованием субсидии», рассчитывается администрацией сельского поселения «Село Бычиха» по итогам предыдущих лет участия в программе, как соотношение количества утвержденных дизайн-проектов дворовых территорий, к общему количеству подлежащих утверждению дизайн-проектов при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в текущем году с использованием средств субсидии.

- Показатель «Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году с использованием средств субсидии», рассчитывается администрацией сельского поселения «Село Бычиха» по итогам каждого года участия в программе, как отношение количества благоустроенных дворовых территорий, к общему количеству дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы с использованием средств субсидии.

- Показатель «Доля общественных территорий, включенных в муниципальную программу, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году с использованием субсидии», рассчитывается администрацией сельского поселения «Село Бычиха» по итогам предыдущих лет участия в программе, как соотношение количества утвержденных дизайн-проектов общественных территорий, к общему количеству подлежащих утверждению дизайн-проектов при реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий в текущем году с использованием средств субсидии.

- Показатель «Доля благоустроенных общественных территорий, в общем количестве общественных территорий подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы с использованием субсидии», рассчитывается администрацией сельского поселения «Село Бычиха» по итогам предыдущих лет участия в программе, как соотношение количества благоустроенных общественных территорий, к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием средств субсидии в период действия программы 2018-2022.

- Показатель «Утверждение с учетом общественных обсуждений Правил благоустройства сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, разработанных с учетом рекомендаций Минстроя России» не позднее 01 ноября 2017 года. При наличии нормативного правового акта об утверждении Правил благоустройства, принятого в установленные сроки – 1, при отсутствии – 0.

- Показатель «Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы не позднее 31 декабря 2017 года». При наличии нормативного правового акта об утверждении программы, принятого в установленные сроки – 1, при отсутствии – 0.

- 6. Краткое описание мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основных мероприятий:

- организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

- организация благоустройства общественных территорий сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

План реализации муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы» приведен в Приложении №8 к муниципальной программе.

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на решение задач муниципальной программы.

Информация о перечне основных мероприятий муниципальной программы изложена в Приложении №9 к настоящей муниципальной программе.

По каждому мероприятию Исполнитель программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование программы предусматривается осуществлять за счет средств краевого бюджета, в том числе средств краевого бюджета источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, бюджета сельского поселения «Село Бычиха», внебюджетных средств.

Общий объем финансирования программы формируется в пределах бюджетных лимитов и субсидий, выделяемых сельскому поселению «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края из бюджетов иных уровней. При этом доля бюджетных обязательств поселения должна составлять не менее 20% от общего объема финансирования в текущем году реализации программы.

8. Механизм управления муниципальной программой.

Для успешной реализации программы формируется механизм управления, включающий:

- закрепление ответственных за реализацию муниципальной программы должностных лиц администрации сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края,

- мониторинг достижения показателей, характеризующих достижение цели и задач программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Бычиха» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе реализации программы, иную информацию, требуемую к размещению в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также по итогам предыдущего года – отчет о достижении значений показателей (индикаторов) программы, степени выполнения мероприятий.

9. Основные меры правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы планируется использовать следующие меры правового регулирования:

1. Постановление администрации сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 18.09.2017 № 103 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы».

2. Постановление администрации сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 18.09.2017 № 104 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края» на 2018-2022 годы».

3. Постановление администрации сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 18.09.2017 № 105 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы»

4. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм их контроля, в соответствии с Приложением №11 к муниципальной программе.

5. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха», а также дизайн-проектов благоустройства общественной территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края в соответствии с Приложением №12 к муниципальной программе.

В рамках реализации программы принятие дополнительных мер нормативного правового регулирования не требуется.

Приложение №1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы»

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Опубликование не позднее 15 октября 2017 года для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы» | Да -1 Нет 0 | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 1 |  |
| 2. | Утверждение не позднее 31 декабря 2017 года муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы | Да -1 Нет 0 | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 1 |  |
| 3 | Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, а также дизайн-проекта общественной территории не позднее 1 мая текущего года | Да -1 Нет 0 | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 1 |  |
| 4 | Доля дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах с использованием субсидии | процент | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 100 |  |
| 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в текущем году с использованием средств субсидии | процент | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 100 |  |
| 6 | Доля общественных территорий, включенных в муниципальную программу, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах с использованием субсидии | процент | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 100 |  |
| 7 | Доля благоустроенных общественных территорий, в общем количестве общественных территорий подлежащих благоустройству в текущем году с использованием субсидии; | процент | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 100 |  |
| 8 | Утверждение с учетом общественных обсуждений Правил благоустройства сельского поселения «Село Бычиха», разработанных с учетом рекомендаций Минстроя России не позднее 01 ноября 2017 года | Да -1 Нет 0 | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 1 |  |
| 9 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории «Село Бычиха» сельского поселения на 2018-2022 годы» не позднее 31 декабря 2017 года | Да -1 Нет 0 | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 1 |  |

__

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ

| № п/п | Перечень работ по благоустройству дворовых территорий | Расчетная единица для определения нормативной стоимости | Нормативная стоимость (единичная расценка) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ (тыс. рублей на 1 м² или на нормативную единицу) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | 1 м² | без бордюрного камня | с бордюрным камнем |  | с бордюрным камнем и лотком |
|  |  |  | 2,028 | 5,252 |  | 9,765 |
| 2 | Освещение дворовых территорий | 1 шт. | устройство железобетонных опор и воздушной прокладкой кабеля |  | установка декоративных фонарей и прокладкой кабеля в земле |  |
|  |  |  | 43,756 |  | 28,436 |  |
| 3 | Установка скамеек | 1 шт. | 16,782 |  |  |  |
| 4 | Установка урн | 1 шт. | 1,445 |  |  |  |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годах» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

общественной территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

| №п/п | Наименование общественной территории | Функциональное значение | Адрес (местоположение) | Виды работ, планируемые к выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 год» |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

| № п/п | Адрес дворовой территории, подлежащей благоустройству | Количество проживающих в МКД (чел). | Виды работ, планируемые к выполнению | Основания включения дворовой территории в муниципальную программу (реквизиты протокола общего собрания собственников, решения муниципальной общественной комиссии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

|  | Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годах» |
| --- | --- |

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ

| № п/п | Перечень работ по благоустройству дворовых территорий | Расчетная единица для определения нормативной стоимости | Нормативная стоимость (единичная расценка) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ (тыс. рублей на 1 м 2 или на нормативную единицу) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт и (или) устройство тротуаров | 1 кв.м | с устройством покрытия из брусчатки | ремонт покрытия из брусчатки |  |  | с устройством покрытия из асфальтобетонной смеси |  | ремонт покрытия из асфальтобетонной смеси |
|  |  |  | 4,517 | 1,307 |  |  | 5,252 |  | 1,480 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 1 кв.м | без бордюрного камня |  | с бордюрным камнем |  |  | с бордюрным камнем и лотком |  |
|  |  |  | 2,028 |  | 5,252 |  |  | 9,765 |  |
| 3 | Ремонт и (или) устройство автомобильных парковок | 1 кв.м | ремонт |  |  | устройство |  |  |  |
|  |  |  | 1,480 |  |  | 10,563 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ремонт и устройство системы водоотведения поверхностного стока | 1 п. м. | ремонт |  | устройство |  |
|  |  |  | 16,141 |  | 21,233 |  |
| 5 | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок | 1 кв. м | устройство детской площадки, иные площадки | устройство спортивной площадки, |  | устройство детской и спортивной площадки |
|  |  |  | 68,235 | 201,531 |  | 269,766 |
| 6 | Организация площадок для установки мусоросборников | 1 кв. м | 15,242 |  |  |  |
| 7 | Озеленение территории | 1 кв. м | устройство цветников и клумб | посадка кустарников и декоративных деревьев |  | устройство цветников с посадкой кустарников |
|  |  |  | 2,460 | 3,287 |  | 5,747 |

|  | Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» на 2018-2022 годах» |
| --- | --- |

МЕРОПРИЯТИЯ

по утверждению муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов, в целях определения физического состояния и необходимости благоустройства в период 2018-2022 годы, в порядке, установленном Правительством Хабаровского края | 20.07.2017-01.11.2017 | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
| 2 | Инвентаризация общественных территорий, в целях определения физического состояния и необходимости благоустройства в период 2018-2022 годы, в порядке, установленном Правительством Хабаровского края | 20.07.2017-01.11.2017 | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
| 3 | Определение перечня подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения | 01.11.2017 | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
| 4 | Разработка и опубликование на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельское поселение «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы» | 25.09.2017 | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
| 5 | Проведение общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» на 2018-2022 годы» | 01.12.2017 | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
| 6 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края 2018-2022 годы | 15.12.2017 | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |

|  | Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района на 2018-2022 годы»

| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Разработка и опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |  |  | 25.10.2017 |  |
| Сбор, рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |  | До 01 мая текущего года |  |  |
| Общественные обсуждения муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |  |  | 01.12.2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 год | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |  |  |  | 15.12.2017 |
| Разработка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |  | До 01 мая ежегодно |  |  |
| Организационные и технические мероприятия по проведению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | Администрация, производители работ, заинтересованные лица (по согласованию) |  |  |  | 31ноября ежегодно |
| Разработка и опубликование для общественного обсуждения проекта Правил благоустройства поселения, разработанных, с учетом методических рекомендаций, разработанных Минстроем России | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |  | 22.08.2017 |  |  |
| Утверждение с учетом общественных обсуждений Правил благоустройства поселения | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |  |  |  | 31.10.2017 |

|  | Приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работ по благоустройству дворовых территорий | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Повышение доли благоустроенных дворовых территорий, повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления | Прием, рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу; Организация обсуждения дизайн-проектов дворовых территорий, подлежащих благоустройству с представителями | Показатели №1, №2, №3, №4, №5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  | заинтересованных лиц. Утверждение дизайн-проектов дворовых территорий, подлежащих благоустройству с учетом обсуждения с заинтересованными лицами. Организация выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |
| Задача 2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работ по благоустройству общественных территорий | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Повышение доли благоустроенных общественных территорий повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления | Прием, рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в муниципальную программу; Организация общественного обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, подлежащих благоустройству. |  | Показатели №1, №2, №3, №6, №7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  | Утверждение дизайн-проектов общественных территорий, подлежащих благоустройству с учетом результатов общественного обсуждения Организация выполнения работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |
| Задача 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Хабаровского «Село Бычиха» муниципального района Хабаровского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение с учетом общественных обсуждений Правил благоустройства сельского поселения, разработанных с учетом рекомендаций Минстроя России, в том числе включающих порядок вовлечения граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 01.08.2017 | 01.11.2017 | Приведение в соответствие с методическими указаниями Минстроя России Правил благоустройства поселения | Разработка проекта Правил благоустройства сельского поселения «Село Бычиха» с учетом рекомендаций Минстроя России Организация общественного обсуждения проекта Правил. Утверждение с учетом результатов общественного обсуждения Правил благоустройства сельского поселения «Село Бычиха» |  | Показатель №8 |  |
| Разработка и утверждение с учетом общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 01.08.2017 | 31.12.2017 | Наличие программного документа, отвечающего интересам граждан и стратегии развития поселения | Сбор исходных данных для разработки проекта муниципальной программы Разработка проекта муниципальной программы Размещение проекта муниципальной программы на официальном сайте поселения Организация общественных обсуждений проекта муниципальной программы Утверждение муниципальной программы с учетом результатов общественных обсуждений |  | Показатель № 9 |  |

|  | Приложение № 11 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района на 2018-2022 годы |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм их контроля

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм их контроля (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования  и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – поселение), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если решением общего собрания собственников принято решение о трудовой форме участия в софинансировании работ по благоустройству дворовой территории и такое решение не противоречит условиям, установленным правовыми актами Правительства Хабаровского края.

Трудовая (неденежная) форма участия может быть выражена:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Под формой финансового участия понимается - доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

- Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края при условии определения формы участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованными лицами в выполнении указанных видов работ в размере не менее 2 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ при трудовом участии и не менее 1 процента от общей стоимости при финансовом участии.

2.2.Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением заинтересованных лиц, дворовая территория которых подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников в объеме не менее установленного пунктом 2.1. настоящего Порядка.

2.3. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением заинтересованных лиц, дворовая территория которых подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников, в объеме не менее установленного пунктом 2.1. настоящего Порядка.

2.4. При трудовом и (или) финансовом участии размер средств, предоставляемых из бюджета поселения на выполнение работ из  дополнительного перечня (общая стоимость соответствующего вида работ из дополнительного перечня) подлежит уменьшению на процент от общей стоимости соответствующего вида работ, которые определили заинтересованные лица на общем собрании собственников для реализации работ по дополнительному перечню, но который должен быть не менее 2 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ при трудовом участии и не менее 1 процента от общей стоимости при финансовом участии.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае принятия решения заинтересованными лицами о выполнении работ по благоустройству дворовой территории, сформированных из дополнительного перечня работ по благоустройству, и определения финансовой формы участия и доли участия заинтересованных лиц, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый администрацией сельского поселения «Село Бычиха» (далее – поселение), как организации уполномоченной представительным органом поселения, в Управлении Федерального казначейства по Хабаровскому краю.

3.2. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до окончания выполнения работ по благоустройству дворовой территории.

3.3. Заинтересованными лицами должен быть определен порядок сбора денежных средств, предусмотренный на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ (в случае выбора формы участия – финансовое) из указанных способов:

1) о перечислении средств на счет или внесении средств на счет, открытый в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.

2) сбор средств по ведомости с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.

3) в виде единовременного платежа с последующим выставлением его в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг и с последующим перечислением средств организацией, осуществляющей сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги на счет, открытый в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.

3.4. Администрация поселения обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Администрация поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации поселения www.бычиха.рф в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет», данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству и направляет указанные данные в этот же срок в адрес муниципальной общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией поселения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, в порядке, установленном администрацией поселения по предоставлению муниципальных грантов на выполнение работ по благоустройству соответствующей дворовой территории.

3.7. Администрация поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при совокупности следующих условии:

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в текущем году;

- лицу, с которым заключено соглашение о получении грантов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, не перечислены аккумулированные денежные средства заинтересованных лиц.

4. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется муниципальной общественной комиссией.

4.2. Администрация поселения осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет лицу, с которым заключено соглашение о получении грантов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, после предоставления указанным лицом актов приемки выполненных работ (услуг) по благоустройству дворовых территорий, подписанных представителем заинтересованных лиц и муниципальной общественной комиссией.

|  | Приложение № 12 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, а также дизайн-проектов благоустройства общественной территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, а также дизайн-проектов благоустройства общественной территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – Порядок) регулирует порядок  разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и дизайн-проектов благоустройства общественной территории сельского поселения «Село Бычиха»  Хабаровского муниципального района Хабаровского края  (далее – поселение), включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – муниципальная программа).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, графическое изображение дворовой территории или общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, локальным сметным расчетом стоимости работ, не превышающий нормативную стоимость применяемого в дизайн-проекте элемента благоустройства, утвержденную муниципальной программой (далее – нормативная стоимость).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ.

1.3. К заинтересованным лицам относятся:

1.3.1. По отношению к благоустройству дворовых территорий -собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории.

1.3.2. По отношению к общественной территории – жители и организации поселения.

1.4. К общественным территориям относятся - территории поселения соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселения, и (или) общественной территории поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселения, и (или) общественной территории поселения может осуществляться юридическими лицами, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, претендующими на получение муниципального гранта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественной территории поселения в рамках муниципальной программы (далее – исполнители).

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

До разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории исполнителю по его запросу предоставляется администрацией поселения копия выписки из протокола, не содержащая персональные данные заинтересованных лиц, общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, решений собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории в отношении которой разрабатывается дизайн-проект, содержащая информацию о минимальном и (или) дополнительном перечне работ по благоустройству дворовой территории, по которым необходимо выполнить дизайн-проект.

2.4. Разработка дизайн – проекта благоустройства общественной территории осуществляется с учетом требований, утвержденных муниципальной программой, и видов работ (элементов благоустройства), которые должны быть выполнены на общественной территории в соответствии с решением муниципальной общественной комиссии, указанным в пп. 1.1. Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края», в том числе с учетом лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия по благоустройству общественной территории муниципальной программой.

2.5. Заявление о рассмотрении дизайн-проекта на фирменном бланке (при наличии) по форме согласно Приложению №1 (далее – заявление) подается исполнителем в администрацию поселения по юридическому адресу администрации поселения со дня опубликования администрацией поселения информационного объявления о сроках начала и месте приема заявок, сроках окончания приема заявок (далее – информационное объявление) на сайте администрации поселения и (или) в средствах массовой информации и (или) размещения на официальном сайте администрации поселения утвержденной муниципальной программы. К заявлению прикладывается дизайн-проект в трех экземплярах на бумажном носителей и в электронном виде на электронном носителе (далее – электронные документы).

Все форматы представленных электронных документов должны иметь средства просмотра и редактирования, функционирующие в ОС MS Windows. Файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, предназначенными для работы в среде операционной системы MS Windows 2000/XP без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках. Не допускается в файлах устанавливать опцию запрета печати содержимого файла. Не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла. Сметная часть должна быть представлена одновременно в 2-х форматах: в формате ПО Гранд-смета (GSF); в виде образа в многостраничном формате Adobe Acrobat (PDF) или в формате Excel (XLS).

Заявление оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью исполнителя.

К заявлению также прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в администрации поселения, копия - у заявителя, заверенные копии учредительных документов для юридического лица, свидетельства о регистрации юридического лица и постановке на учет в налоговом органе, копия паспорта для физического лица, для индивидуального предпринимателя – свидетельство о регистрации ИП и постановке на учет в налоговом органе, копия паспорта.

2.6. Разработанный и подписанный исполнителем дизайн-проект, предлагаемый к утверждению и реализации, должен быть предоставлен в администрацию поселения не позднее чем за 15 рабочих дней до дня проведения обсуждения уполномоченными лицами и представителями заинтересованных лиц.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация поселения уведомляет представителей заинтересованных лиц, которые вправе действовать в интересах всех заинтересованных лиц, дворовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий муниципальной программы, о необходимости обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока приема дизайн-проектов, указанного в информационном объявлении.

3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с заинтересованными лицами и (или) уполномоченными лицами, указанными в пп. «з» п. 6.3.2.2 Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории  сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2017 год, (здесь, а далее по тексту – наличие участия уполномоченных лиц предполагается только в случае принятия общим собранием собственников помещений МКД решения о выборе таких лиц) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения уведомления от администрации поселения.

Обсуждение и согласование, предлагаемых дизайн-проектов благоустройства дворовой территории проходит в следующем порядке:

    - Презентация дизайн-проекта исполнителем.

    - Рассмотрение предложений представителя заинтересованных лиц и уполномоченных лиц на внесение изменений и (или) дополнений в дизайн-проект на возможность, необходимость, целесообразность реализации поступивших предложений.

    - При необходимости доработка дизайн-проекта на основании предложений представителя заинтересованных лиц и уполномоченных лиц с последующей повторной защитой доработанного дизайн-проекта исполнителем.

    - Выбор представителем заинтересованных лиц и уполномоченными лицами лучшего дизайн-проекта и его согласование представителем заинтересованных лиц.

В обсуждении и согласовании предлагаемых дизайн-проектов благоустройства дворовой территории могут принимать участие заинтересованные лица, архитекторы и другие профильные специалисты.

3.3. Утверждение согласованного представителем заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется решением муниципальной общественной комиссии в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории представителем заинтересованных лиц.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в муниципальную программу на соответствующий год, осуществляется муниципальной общественной комиссией с участием представителей рабочей группы по обеспечению реализации на территории сельского поселения «Село Бычиха» муниципальных программ формирования комфортной городской среды поселений в следующем порядке:

3.4.1. Поступившие в адрес общественной муниципальной комиссии дизайн-проекты обсуждаются в течение 2-х рабочих дней после их поступления от администрации поселения. По результатам обсуждения комиссия принимается решение о соответствии (несоответствии) предоставленного дизайн-проекта, требованиям, установленным пунктом 2.4. настоящего Порядка.

3.4.2. При принятии муниципальной общественной комиссией решения о соответствии предоставленного дизайн-проекта благоустройства общественной территории, графические изображения общественной территории размещается на официальном сайте поселения для ознакомления и предоставления предложений жителями и организациями поселения.

3.4.3. При принятии муниципальной общественной комиссией решения о несоответствии предоставленного дизайн-проекта, материалы возвращаются исполнителю с письменным разъяснением принятого решения. Исполнитель после доработки дизайн-проекта имеет право повторно подать доработанный дизайн-проект в установленные сроки.

3.4.4. В течение 10 календарных дней после завершения приема дизайн-проектов благоустройства общественной территории администрацией поселения организуется проведение общественного обсуждения заинтересованными лицами в форме совместного присутствия дизайн-проектов, признанных соответствующими требованиям п.2.4. настоящего Порядка.

3.4.5. При проведении общественных обсуждений дизайн-проектов, предусмотрены следующие этапы:

- презентация дизайн-проекта благоустройства общественной территории исполнителем;

- обсуждение (защита) исполнителем дизайн-проекта в форме «вопрос-ответ»;

- оглашение предложений по внесению изменений в дизайн-проект, поступивших как в ходе предварительного ознакомления с дизайн-проектом, так и в ходе общественного обсуждения (при наличии);

- голосование за лучший дизайн-проект в форме письменного анкетирования заинтересованных лиц, присутствующих на общественном обсуждении.

3.5. При поступлении одного дизайн-проекта, соответствующего требованиям, на голосование в форме письменного анкетирования ставятся только решения:

3.5.1. о принятии дизайн-проекта;

3.5.2. о доработке дизайн-проекта в соответствии с предложениями заинтересованных лиц в сроки, установленные муниципальной общественной комиссией.

3.6. Доработанный дизайн-проект повторно проходит общественные обсуждения, в порядке, предусмотренном п. 3.5. настоящего Порядка с учетом требований настоящего абзаца. При поступлении доработанного дизайн-проекта, соответствующего требованиям, на голосование в форме письменного анкетирования ставятся только решения: о принятии дизайн-проекта или непринятии дизайн-проекта.

3.7. В сроки, в которые исполнителю предоставлено право доработать дизайн-проект благоустройства общественной территории, иные лица имеют право предоставить свои дизайн-проекты, которые с доработанным дизайн-проектом, подлежат рассмотрению в соответствии с требованиями, установленными п. 3.4. настоящего Порядка с учетом требований настоящего абзаца. При этом на голосование в форме письменного анкетирования ставится только решение о выборе лучшего из представленных дизайн-проектов.

3.8. По результатам анкетирования муниципальная общественная комиссия в течение одного рабочего дня после получения результатов анкетирования принимает решение об утверждении дизайн-проекта, за который проголосовали большинство из анкетируемых. Решение оформляется в виде протокола, подлежащее размещению на официальном сайте администрации поселения в течение одного рабочего дня после дня принятия указанного решения.

3.9. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, общественной территории утверждается в трех экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у представителя заинтересованного лица (по дворовой территории), один – у исполнителя дизайн-проекта, один – передается муниципальной общественной комиссией в администрации поселения.

3.10. Исполнитель дизайн-проекта, утвержденного в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, в течение 10 календарных дней обязан направить заявление на предоставление муниципального гранта на благоустройство общественной территории и (или) дворовой территории в администрацию поселения, в порядке предусмотренном нормативным правовым актом органа местного самоуправления поселения о предоставлении муниципального гранта для реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории и (или) общественной территории в рамках муниципальной программы.

3.11. Если в сроки, установленные п. 3.10. настоящего Порядка, исполнитель не подал заявление, указанное в п. 3.10. настоящего Порядка, и (или) не совершил действия, которые по его вине не позволили выполнить мероприятия, для которых был разработан дизайн-проект, то администрации поселения переходит исключительное право на дизайн-проект исполнителя в полном объеме.

Приложение №1

к Порядку разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, а также дизайн-проектов благоустройства общественной территории сельского поселения «Село Бычиха»  Хабаровского муниципального района Хабаровского края

В администрацию сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ЗАЯВЛЕНИЕ

о рассмотрении дизайн-проекта дворовой территории/общественной территории, планируемой к благоустройству в 20         году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха»

_______________________________________________________________________

наименование юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя, претендующего на  выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и (или) общественной территории  сельского поселения «Село Бычиха» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» (далее – соискатель)

Местонахождение соискателя (юридический адрес и (или) почтовый адрес)             .

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)___________________________

Паспортные данные (для физического лица)____________________________

Номер контактного телефона (факса) ____________________

________________________________заявляет  о  намерении   реализации работ по благоустройству дворовой территории/общественной территории, планируемой к благоустройству в 20____ году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» в сроки, установленные информационным объявлением.

С условиями разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха», а также дизайн-проектов благоустройства общественной территории сельского поселения «Село Бычиха» ознакомлен.

В случае утверждения дизайн-проекта в установленном порядке гарантирую выполнение работ в соответствии с содержанием разработанного дизайн-проекта самостоятельно или с привлечением третьих лиц до 01 ноября 20____ года.

Передаю исключительное права на дизайн-проект в полном объеме администрации поселения.

Приложения: прилагаются документы и материалы, указанные в п. 2.5. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, а также дизайн-проектов благоустройства общественной территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

Должность   _____________ /Ф.И.О.

подпись

МП

Дата _________________