- АДМИНИСТРАЦИЯ

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БЫЧИХА»

- ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 06.05.2020 № 25

- с. Бычиха

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 15.12.2017 № 142 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»

В соответствии с пунктом 5, 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Хабаровского края от 31.08.2017 № 356-пр «Формирование современной городской среды» в целях повышения уровня благоустроенности общественных и дворовых территорий сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района (далее – поселение), вовлечения заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения, администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 15.12.2017 № 142 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы» изложив Муниципальную программу в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в Информационном бюллетене сельского поселения «Село Бычиха» и на официальном сайте https://bychikha.khabkrai.ru/.

Глава сельского поселения                                                                 Т.В. Челаева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

от 06.05.2020 № 25

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы

| Наименование программы | «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – сельское поселение) |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники строений, сооружений, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, юридические лица, граждане Российской Федерации, достигшие возраста 14 лет, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном порядке личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проживающие на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
| Цели муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края - повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в возрасте от 14 лет, в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
| Основные мероприятия муниципальной программы | - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - благоустройство общественных территорий; - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домом; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края |
| Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы | - доля дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в году предоставления субсидии; - доля общественных территорий, включенных в муниципальную программу, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в году предоставления субсидии; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории сельского поселения; - доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием субсидий; - доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с использованием субсидий |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Объем средств на реализацию Программы всего составляет 10517,569 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 7955,201 тыс. рублей; местный бюджет – 2562,368,0 тыс. рублей. Объем средств на реализацию Программы по основным мероприятиям: 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов всего составляет 3105,769 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет - 1975,100 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 – 324,500; 2019 – 90,60; 2020 – 312,0; 2021 – 312,0; 2022 – 312,0; 2023 – 312,0; 2024 – 312,0. местный бюджет – 1130,669 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 – 118,667; 2019 – 418,667; 2020 – 118,667; 2021 – 118,667; 2022 – 118,667. 2023 – 118,667; 2024 – 118,667. 2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирным домам всего составляет 2846,347 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет - 1965,979 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 – 0,00; 2019 – 0,00; 2020 – 583,979; 2021 – 345,500; 2022 – 345,500; 2023 – 345,500; 2024 – 345,500. местный бюджет – 880,368 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 – 0,00; 2019 – 0,00; 2020 – 262,368; 2021 – 154,500; 2022 – 154,500. 2023 – 154,500; 2024 – 154,500. 3. Благоустройство общественных территорий всего составляет 4565,453 тыс. рублей, в том числе: краевой бюджет – 4014,122 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 – 288,210; 2019 – 1407,030; 2020 – 1519,410; 2021 – 199,868; 2022 – 199,868; 2023 – 199,868; 2024 – 199,868. местный бюджет – 551,331 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 – 59,333; 2019 – 159,333; 2020 – 59,333; 2021 – 59,333; 2022 – 59,333 2023 – 59,333; 2024 – 59,333. |
| Конечные результаты муниципальной программы | - увеличение доли дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в году предоставления субсидии; - увеличение доли общественных территорий, включенных в муниципальную программу, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в году предоставления субсидии; - увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории сельского поселения; - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием субсидий; - увеличение доли отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с использованием субсидий; |

- 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства

Анализ сферы благоустройства сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – сельское поселение) показал, что на территории поселения необходимы мероприятия для создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры поселения, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, вовлечение граждан к вопросам благоустройства городской среды, воспитание у них ответственного отношения к окружающей среде.

Сегодня гражданам важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, скверы, парки, набережные, центральные улицы, дворовые территории и многое другое.

Успешная реализация в муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства дворовых территорий, общественных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных пространств), а также повысить ответственность жителей края к благоустраиваемым территориям за счет участия самих жителей в благоустройстве территорий.

Ограниченность средств бюджета поселения не позволяла без финансовой помощи краевого бюджета реализовывать плановую политику благоустройства дворовых и общественных территорий.

В вопросах благоустройства сельского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень благоустройства общественных территорий. Данные проблемы имеют прямое влияние на оценку населением сельского поселения, как места для постоянного проживания.

В рамках муниципальной программы планируется организовать работы по вопросам улучшения благоустройства и создания комфортных условий проживания населения.

- 2. Цели и задачи программы

2.1. Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории сельского поселения и создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан.

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в возрасте от 14 лет, в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит повысить качество и комфорт городской среды для жителей сельского поселения, улучшить условия жизнедеятельности различных групп населения, а также обеспечить доступность благоустроенных объектов для различных групп населения. Планируемый эффект реализации муниципальной программы - качественное изменение территорий сельского поселения, и демонстрация жителям сельского поселения возможности практической реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий и их результатов, создание основы для дальнейшего стимулирования активности граждан в реализации мероприятий по благоустройству. Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы, отражающими социальные и экономические выгоды сельского поселения, должны стать:

- увеличение доли дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в году предоставления субсидии;

- увеличение доли общественных территорий, включенных в муниципальную программу, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в году предоставления субсидии;

- увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории сельского поселения;

- увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием субсидий;

- увеличение доли отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с использованием субсидий.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

В целях достижения поставленной цели муниципальной программы планируется выполнение перечня основных мероприятий в соответствии с Приложением № 1.

Так, в сельском поселении большая часть общественных территорий (проезды, центральные улицы, и т.д.) и дворовых территорий многоквартирных домов не отвечают современным требованиям, в связи с чем, требуется комплексный подход к благоустройству, включающий в себя:

- благоустройство общественных территорий, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт и устройство тротуаров;

- обеспечение освещения общественных территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общественных территорий;

- иные виды работ.

Общественная территория - территория соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк и иные территории).

К иным территориям относятся в том числе - часть территории площади, парка, набережной, улицы, сквера, земельного участка позволяющая выполнить мероприятия по благоустройству данной территории, не выполняя мероприятия на всей территории площади, парка и т.д., использовать ее для массового посещения населения, и определенная на заседании общественной комиссии. По решению общественной комиссии на территории площади, парка, набережной, улицы, скверы, земельного участка могут быть выделены (сформированы) более одной территории. Данные территории при принятии решения общественной комиссии являются отдельными самостоятельными общественными территориями, которые могут быть благоустроены в рамках настоящей муниципальной программы.

При этом, все общественные территории нуждаются в том или ином виде благоустройства.

Адресный перечень общественных территорий на очередной финансовый год формируется по результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территории в муниципальную программу, проводимом в порядке, утвержденным постановлением администрации сельского поселения, либо по результатам общественных обсуждений, в том числе, по результатам рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации сельского поселения.

Адресный перечень общественных территорий сельского поселения, на подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, приведен в Приложении № 2.

- благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

4.1. минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

При этом, указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ, приведена в таблице 1 Программы.

Таблица 1.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Устройство асфальтобетонного покрытия дворовых проездов с бордюром | 1 кв.м | 5190 |
| 2. | Устройство покрытия дворовых проездов с бордюром и водоотводным лотком | 1 кв.м | 9652 |
| 3. | Устройство покрытия дворовых проездов без бордюрного камня | 1 кв.м | 2008 |
| 4. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 1 кв.м | 1244 |
| 5. | Устройство освещения с подвеской изолированных проводов | 1 опора | 38317 |
| 6. | Устройство освещения с прокладкой кабеля в земле | 1 п. м. кабеля | 26493 |
| 7. | Установка лампы освещения на подъезде | 1 штука | 5696 |
| 8. | Стоимость установки скамьи | 1 штука | 16108 |
| 9. | Стоимость установки урны для мусора | 1 штука | 6350 |

Визуализированный перечень примерных образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приведен в Приложении № 3.

4.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

а) ремонт и (или устройство) тротуаров;

б) ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам,

в) ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест),

г) ремонт и устройство системы водоотведения поверхностного стока,

д) устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок,

е) организация площадок для установки мусоросборников,

ж) озеленение территории.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ приведена в таблице 2 Программы.

Таблица 2.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Устройство парковочной площадки | 1 кв.м | 10468 |
| 2. | Устройство асфальтобетонного покрытия автодороги с бордюром | 1 кв.м | 5190 |
| 3. | Устройство покрытия автодороги с бордюром и водоотводным лотком | 1 кв.м | 9652 |
| 4. | Устройство покрытия автодороги без бордюрного камня | 1 кв.м | 2008 |
| 5. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог | 1 кв.м | 1244 |
| 6. | Ремонт системы водоотведения поверхностного стока | 1 кв.м | 14914 |
| 7. | Ремонт брусчатки | 1 кв.м | 1244 |
| 8. | Устройство систем водоотведения поверхностного стока | 1 п.м | 18406 |
| 9. | Устройство спортивной площадки | 1 кв. м. | 200333 |
| 10. | Устройство детской площадки | 1 кв. м | 68860 |
| 11. | Оборудование ограждением детских, игровых и газонных площадок | 1 гг. м. | 3500 |
| 13. | Оборудование через кювет декоративного мостика через кювет | 1 кв. м | 14500 |
| 14. | Устройство площадки для установки мусоросборников | 1 кв. м. | 14859 |
| 15. | Озеленение территории: |  |  |
| 15.1. | Посадка деревьев | 1 дерево | 3600 |
| 15.2. | Устройство клумб и цветников | 1 кв.м | 2249 |
| 15.3. | Устройство декоративного цветника | 1 кв. м | 16000 |

С 01 января 2019 г. дополнительный перечень видов работ финансируется из средств бюджета сельского поселения и (или) средств заинтересованных лиц.

Применительно к дополнительному перечню работ предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству, и составляет не менее 2 (двух) процентов при трудовом участии и не менее 1 (одного) процента при финансовом участии.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм их контроля, а также порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц приведен в Приложении № 4.

Трудовая (неденежная) форма участия может быть выражена:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Под формой финансового участия понимается - доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу производится в соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения.

Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения составляет 14 ед. Все дворовые территории нуждаются в проведении того или иного вида работ из минимального и дополнительного перечней, а большая часть в проведении комплекса благоустроительных работ.

Адресный перечень дворовых территорий на очередной финансовый год формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на территории сельского поселения на очередной финансовый год, утвержденным постановлением администрации сельского поселения.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу на последующие годы, либо для финансирования в текущем году при условии предоставления дополнительных средств из краевого бюджета, либо по иным причинам.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края Приложению № 5.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, приведен в Приложении № 6.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации регионального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в сельском поселении «Село Бычиха» Правил благоустройства территории, согласно Приложения № 9

4.3. В соответствии с положениями государственной программы администрация сельского поселения имеет право:

а)	исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы территории расположенные, вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией по реализации приоритетного государственного проекта «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Губернатора края от 28.02.2017 г. № 21 (далее - межведомственная комиссия) в порядке, установленном такой комиссией

б)	исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

В соответствии с положениями государственной программы администрация сельского поселения обязана:

а)	выполнять мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из краевого бюджета;

б)	включить в соглашения с подрядными организациями, которые выполняют работы на территориях в рамках муниципальной программы, условие о минимальном трехлетием гарантийном сроке на выполненные работы;

в)	выполнять мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

г)	вносить сведения о реализации муниципальной программы в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (ГИС ЖКХ) в сроки, установленные Минстроем России.

д)	выполнять условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (данное требование предъявляется при финансировании работ за счет средств федерального бюджета), за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Исключением по предельным датам заключения соглашений могут быть случаи обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения соглашений с подрядными организациями продлевается на срок указанного обжалования.

е)	обеспечить синхронизацию:

- реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в сельском поселении мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в сельском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

4.4. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся в соответствии с графиком инвентаризации.

График проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края приведен в Приложении № 7.

4.5. Сведения об основных мероприятиях Программы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями Программы приведены в Приложении № 1.

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации: 2018 - 2024 годы, этапы, в соответствии с государственной программой, муниципальной программы не выделяются.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы формируется механизм управления, включающий:

- закрепление ответственности за выполнение мероприятий муниципальной программы за должностными лицами администрации сельского поселения;

- порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета сельского поселения, утверждаемый постановлением администрации сельского поселения;

- порядок инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов в сельском поселении, утверждаемый постановлением администрации сельского поселения;

- порядок инвентаризации общественных территорий в сельском поселении, утверждаемый постановлением администрации;

- порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий сельского поселения, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, утверждаемый постановлением администрации сельского поселения;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в сельском поселении;

- положение об общественной комиссии сельского поселения, утвержденное постановлением администрации сельского поселения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». Состав общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, представителей инвалидов, иных заинтересованных лиц для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы, в соответствии с положением об общественной комиссии, утверждается постановлением администрации сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы размещает на официальном сайте администрации сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информацию о муниципальной программе, о ходе ее реализации, о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения мероприятий муниципальной программы.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

на реализацию Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию Программы проводится на основе анализа соотношения планируемых объемов работ к фактически выполненным объемам работ.

8. Основные показатели (индикаторы)

Одной из основных целей благоустройства территории сельского поселения, является достижение комфортности проживания, повышения уровня жизненных удобств для человека, качества сооружений, надёжности в эксплуатации. Благоустройство территории проживания позволяет комфортно чувствовать себя, побуждает к творчеству, улучшает настроение и общее самочувствие. Таким образом, благоустройство сельского поселения - является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей сельского поселения.

Основными целевыми показателями индикаторами Программы являются:

- доля дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в году предоставления субсидии;

- доля общественных территорий, включенных в муниципальную программу, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в году предоставления субсидии;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории сельского поселения;

- доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием субсидий;

- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с использованием субсидий.

Оценка эффективности Программы производится по итогам выполнения Программы за 2018-2024 годы на основании Основных показателей (индикаторы) приведенных в Приложении № 8.

9. Ресурсное обеспечение Программы

9.1. Общая потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Программы на 2018-2024 годы всего составят 10517,569 тыс. рублей.

9.2. Средства Федерального бюджета, бюджета Хабаровского края и бюджета сельского поселения на ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, и благоустройство общественных территорий, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

9.3. Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, производится в соответствии с правилами предоставления и распределения в 2018-2024 годах субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды.

9.4. В случае непредоставления средств из Федерального бюджета, бюджета Хабаровского края действие Программы может быть изменено или остановлено постановлением администрации сельского поселения.

10. Анализ рисков реализации Программы и описание мер

управления рисками в целях минимизации их влияния

на достижение целей Программы

| № п/п | Наименование риска/ возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ключевые риски |  |  |
| 1. | Отсутствие средств краевого, муниципального бюджетов для софинансирования проектов по благоустройству в крае | Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан, организаций и бизнеса в софинансировании проектов по благоустройству |
| 2. | Низкая социальная активность населения (отсутствие предложений о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу) | Реализация плана мероприятий по широкому информированию граждан о возможности участия в муниципальной программе, привлечение депутатов, общественных организаций, средств массовой информации, управляющих и обслуживающих организаций |

11. Система управления Программой

- Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на очередной финансовый год;

- отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу согласно Приложению № 5.

- Программа реализуется администрацией сельского поселения.

- Реализация программных мероприятий будет осуществляться путем размещения муниципального заказа в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием средств осуществляет общественная комиссия, утвержденная постановлением администрации сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 18.09.2018 № 103 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы.

- Контрольные мероприятия регламентируются условиями муниципального контракта.

11.6. Исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

Ответственный исполнитель:

- представляет отчеты о достижении значений показателей результативности и об использовании средств субсидии в министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края в сроки, установленные соглашениями о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету сельского поселения;

- представляет отчет о выполнении муниципальной программы, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы и меры по повышению эффективности их реализации главе сельского поселения, не позднее 01 апреля года, следующего за годом реализации муниципальной программы;

- представляет главе сельского поселения один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, отчет о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

- вносит предложения по внесению изменений в муниципальную программу на рассмотрение главе сельского поселения и (или) в общественную комиссию сельского поселения.

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, является администрация сельского поселения.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» на 2018-2024 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки реализации (годы) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Непосредственный результат реализации основного мероприятия (краткая характеристика) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2018-2024 | администрация сельского поселения | проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии |
| 1.1. | Актуализация нормативных правовых актов администрации сельского поселения | 2018-2024 | администрация сельского поселения | утверждение и включение в муниципальную программу адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии, с учетом предоставленной субсидии |
| 1.2. | Организация мероприятий по разработке и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | 2018-2024 | администрация сельского поселения, граждане, организации (по согласованию) | утверждение дизайн- проектов и перечня мероприятий, планируемых к выполнению на каждой дворовой территории многоквартирного дома, включенного в перечень, подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии |

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия |  | Сроки реализации (годы) |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Непосредственный результат реализации основного мероприятия (краткая характеристика) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 2. |  | Благоустройство общественных территорий |  | 2018-2024 |  | администрация сельского поселения |  | проведение работ по благоустройству общественных территорий с использованием субсидии |  |
| 2.1. |  | Актуализация нормативных правовых актов администрации сельского поселения |  | 2018-2024 |  | администрация сельского поселения |  | утверждение и включение в муниципальную программу адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии, с учетом предоставленной субсидии |  |
| 2.2. |  | Организация мероприятий по разработке и утверждению дизайн-проектов благоустройства общественных территорий |  | 2018-2024 |  | администрация сельского поселения, граждане, организации (но согласованию) |  | утверждение дизайн- проектов и перечня мероприятий, планируемых к выполнению на каждой общественной территории, включенной в перечень. подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии |  |
| 3. |  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | 2020-2024 |  | администрация сельского поселения |  | Проведение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |
| 3.1. |  | Актуализация нормативных правовых актов администрации сельского поселения |  | 2020-2024 |  | администрация сельского поселения |  | Утверждение и включение в муниципальную программу адресного перечня по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии, с учетом предоставленной субсидии |  |
| 4. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельского поселения |  | 2018-2024 |  | администрация сельского поселения |  | проведение мероприятий по выбору общественных территорий и (или) мероприятий по благоустройству общественных территорий |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение общественных обсуждений с гражданами и организациями сельского поселения, в том числе путем проведения рейтингового голосования |  | 2018-2024 |  | администрация сельского поселения |  | проведение мероприятий по выбору общественных территорий и (или) мероприятий по благоустройству общественных территорий |  |  |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

общественной территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

| № п/п | Наименование общественной территории | Функциональное значение |  | Адрес (местоположение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц на 2018 «Торговый уличный рынок» | осуществление торговли |  | с. Бычиха, ул. Новая, в районе дома № 10 |
| 2 | по результатам рейтингового голосования на 2019 «Аллея» | пешеходная зона |  | с. Бычиха, вдоль домов 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а по ул. Новая |
| 3 | по результатам рейтингового голосования на 2020 «Матрешки» (зона отдыха) | зона отдыха |  | с. Бычиха в районе магазина «Максим» ул. Новая, д. 15Б |
| 4 | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц на 2021 Обелиск «Они сражались за Родину 1941-1945» | место памяти |  | с. Бычиха, ул. Новая, в районе дома № 12 |
| 5 | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц на 2022 «Стела с. Бычиха» | информационный указатель |  | В районе ул. Новая, въезд в село Бычиха |
| 6 | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц на 2023 «Пешеходная дорожка» | пешеходная зона |  | с. Бычиха, в районе ул. Новая от школы до пешеходного перехода |
| 7 | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц на 2024 «Стела с. Новотроицкое» | информационный указатель |  | В районе ул. Центральная, въезд в село Новотроицкое |
|  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы» |  |

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

примерных образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм их контроля

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм их контроля (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования  и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – поселение), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если решением общего собрания собственников принято решение о трудовой форме участия в софинансировании работ по благоустройству дворовой территории и такое решение не противоречит условиям, установленным правовыми актами Правительства Хабаровского края.

Трудовая (неденежная) форма участия может быть выражена:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Под формой финансового участия понимается - доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

- Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края при условии определения формы участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованными лицами в выполнении указанных видов работ в размере не менее 2 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ при трудовом участии и не менее 1 процента от общей стоимости при финансовом участии.

2.2. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением заинтересованных лиц, дворовая территория которых подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников в объеме не менее установленного пунктом 2.1. настоящего Порядка.

2.3. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением заинтересованных лиц, дворовая территория которых подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников, в объеме не менее установленного пунктом 2.1. настоящего Порядка.

2.4. При трудовом и (или) финансовом участии размер средств, предоставляемых из бюджета поселения на выполнение работ из  дополнительного перечня (общая стоимость соответствующего вида работ из дополнительного перечня) подлежит уменьшению на процент от общей стоимости соответствующего вида работ, которые определили заинтересованные лица на общем собрании собственников для реализации работ по дополнительному перечню, но который должен быть не менее 2 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ при трудовом участии и не менее 1 процента от общей стоимости при финансовом участии.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае принятия решения заинтересованными лицами о выполнении работ по благоустройству дворовой территории, сформированных из дополнительного перечня работ по благоустройству, и определения финансовой формы участия и доли участия заинтересованных лиц, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый администрацией сельского поселения «Село Бычиха» (далее – поселение), как организации уполномоченной представительным органом поселения, в Управлении Федерального казначейства по Хабаровскому краю.

3.2. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до окончания выполнения работ по благоустройству дворовой территории.

3.3. Заинтересованными лицами должен быть определен порядок сбора денежных средств, предусмотренный на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ (в случае выбора формы участия – финансовое) из указанных способов:

1) о перечислении средств на счет или внесении средств на счет, открытый в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком;

2) сбор средств по ведомости с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком;

3) в виде единовременного платежа с последующим выставлением его в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг и с последующим перечислением средств организацией, осуществляющей сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги на счет, открытый в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.

3.4. Администрация поселения обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Администрация поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации поселения https://bychikha.khabkrai.ru/ в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет», данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству и направляет указанные данные в этот же срок в адрес муниципальной общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией поселения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, в порядке, установленном администрацией поселения по предоставлению муниципальных грантов на выполнение работ по благоустройству соответствующей дворовой территории.

3.7. Администрация поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при совокупности следующих условии:

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в текущем году;

- лицу, с которым заключено соглашение о получении грантов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, не перечислены аккумулированные денежные средства заинтересованных лиц.

4. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется муниципальной общественной комиссией.

4.2. Администрация поселения осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет лицу, с которым заключено соглашение о получении грантов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, после предоставления указанным лицом актов приемки выполненных работ (услуг) по благоустройству дворовых территорий, подписанных представителем заинтересованных лиц и муниципальной общественной комиссией.

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы» |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых

территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района

Хабаровского края

- Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее - сельское поселение), а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее - Порядок).

  - Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, гак и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

  - К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

  - Уполномоченным органом за взаимодействие с заинтересованными лицами, либо их представителями в части обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий включённых в муниципальную программу является администрация сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее - администрация сельского поселения).

- Разработка дизайн-проектов

  - Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения, осуществляется в соответствии с нормами и правилами по благоустройству территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

  - Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения осуществляется администрацией сельского поселения в течение тридцати дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий в проект муниципальной программы.

  - Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Правительством Хабаровского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

- Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

  - В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация сельского поселения уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее - представитель заинтересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

  - Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 5 рабочих дней.

  - Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией сельского поселения в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем заинтересованных лиц.

  - Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц.

  - Все работы по разработке, согласованию и утверждению дизайн- проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, администрация сельского поселения должна завершить в срок до 01 марта года выполнения программы.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней администрация сельского поселения осуществляет расчет сметной стоимости работ по благоустройству всех дворовых территорий включённых в муниципальную программу

|  | Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 год» |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, подлежащих благоустройству

в рамках муниципальной программы

| № п/п | Адрес дворовой территории, подлежащей благоустройству | Количество проживающих в МКД (чел). | Виды работ, планируемые к выполнению | Основания включения дворовой территории в муниципальную программу (реквизиты протокола общего собрания собственников, решения муниципальной общественной комиссии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц на 2018 отобрано для участия в программе: с. Бычиха, ул. Новая, д. 11 |  | ремонт дворового проезда, установка 2 урн, установка 2 скамеек | Протокол внеочередного общего собрания собственников № 1 от 26.01.2018 |
| 2 | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц на 2018 отобрано для участия в программе: с. Бычиха, ул. Новая, д. 13 |  | ремонт дворового проезда, установка 1 урны, установка 1 скамейки | Протокол внеочередного общего собрания собственников № 2 от 26.01.2018 |
| 3 | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц на 2018 отобрано для участия в программе: с. Бычиха, ул. Новая, д. 23А |  | ремонт дворового проезда установка 2 урн, установка 2 скамеек | Протокол внеочередного общего собрания собственников № 3 от 26.01.2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц на 2019 отобрано для участия в программе: с. Бычиха, ул. Центральная, д. 19 |  | ремонт дворового проезда | протокол от 26.02.2019 № 1 |
| 5 | с. Бычиха, ул. Новая, д. 9 |  | в рамках минимального и дополнительного перечня работ предусмотренных программой | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц |
| 6 | с. Бычиха, ул. Новая, д. 15 |  | в рамках минимального и дополнительного перечня работ предусмотренных программой | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц |
| 7 | с. Бычиха, ул. Новая, д. 17 |  | в рамках минимального и дополнительного перечня работ предусмотренных программой | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц |
| 8 | с. Бычиха, ул. Новая, д. 19 |  | в рамках минимального и дополнительного перечня работ предусмотренных программой | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц |
| 9 | с. Бычиха, ул. Новая, д. 21 |  | в рамках минимального и дополнительного перечня работ предусмотренных программой | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц |
| 10 | с. Бычиха, ул. Новая, д. 23 |  | в рамках минимального и дополнительного перечня работ предусмотренных программой | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц |
| 11 | с. Бычиха, ул. Санаторная, д. 1 |  | в рамках минимального и дополнительного перечня работ предусмотренных программой | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | с. Бычиха, ул. Санаторная, д. 3 |  | в рамках минимального и дополнительного перечня работ предусмотренных программой | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц |
| 13 | с. Бычиха, ул. Заречная, д. 3 |  | в рамках минимального и дополнительного перечня работ предусмотренных программой | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц |
| 14 | с. Бычиха, ул. Заречная, д. 4 |  | в рамках минимального и дополнительного перечня работ предусмотренных программой | по результатам отбора предложений поступивших от заинтересованных лиц |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 год»

ГРАФИК

проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края

| № п/п | Местонахождение территории | Год проведения инвентаризации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Бычиха |  |  |
| 1 | ул. Амурская, д. 2 | 2018-2024 |
| 2 | ул. Амурская, д. 28 | 2018-2024 |
| 3 | ул. Амурская, д. 43 | 2018-2024 |
| 4 | ул. Бархатная, д. 2 | 2018-2024 |
| 5 | ул. Бархатная, д. 4 | 2018-2024 |
| 6 | ул. Бархатная, д. 5 | 2018-2024 |
| 7 | ул. Бархатная, д. 6 | 2018-2024 |
| 8 | ул. Бархатная, д. 7 | 2018-2024 |
| 9 | ул. Бархатная, д. 8 | 2018-2024 |
| 10 | ул. Бархатная, д. 9 | 2018-2024 |
| 11 | ул. Бархатная, д. 12 | 2018-2024 |
| 12 | ул. Весенняя, д. 5 | 2018-2024 |
| 13 | ул. Весенняя, д. 7 | 2018-2024 |
| 14 | ул. Восточная, д. 1 | 2018-2024 |
| 15 | ул. Восточная, д. 2 | 2018-2024 |
| 16 | ул. Восточная, д. 3 | 2018-2024 |
| 17 | ул. Восточная, д. 4 | 2018-2024 |
| 18 | ул. Восточная, д. 5 | 2018-2024 |
| 19 | ул. Восточная, д. 6 | 2018-2024 |
| 20 | ул. Восточная, д. 7 | 2018-2024 |
| 21 | ул. Восточная, д. 8 | 2018-2024 |
| 22 | ул. Восточная, д. 9 | 2018-2024 |
| 23 | ул. Восточная, д. 10 | 2018-2024 |
| 24 | ул. Восточная, д. 11 | 2018-2024 |
| 25 | ул. Восточная, д. 12 | 2018-2024 |
| 26 | ул. Восточная, д. 13 | 2018-2024 |
| 27 | ул. Восточная, д. 14 | 2018-2024 |
| 28 | ул. Восточная, д. 15 | 2018-2024 |
| 29 | ул. Восточная, д. 16 | 2018-2024 |
| 30 | ул. Восточная, д. 17 | 2018-2024 |
| 31 | ул. Герасимова, д. 1 | 2018-2024 |
| 32 | ул. Георгиевская, д. 4 | 2018-2024 |
| 33 | ул. Георгиевская, д. 5 | 2018-2024 |
| 34 | ул. Георгиевская, д. 6 | 2018-2024 |
| 35 | ул. Георгиевская, д. 7 | 2018-2024 |
| 36 | ул. Георгиевская, д. 10 | 2018-2024 |
| 37 | пер. Зеленый, 4 | 2018-2024 |
| 38 | пер. Зеленый, 9 | 2018-2024 |
| 39 | пер. Зеленый, 11 | 2018-2024 |
| 40 | пер. Зеленый, 13 | 2018-2024 |
| 41 | пер. Кедровый, д. 3 | 2018-2024 |
| 42 | пер. Кедровый, д. 5 | 2018-2024 |
| 43 | пер. Кедровый, д. 7 | 2018-2024 |
| 44 | пер. Кленовый, д. 7 | 2018-2024 |
| 45 | пер. Кленовый, д. 13 | 2018-2024 |
| 46 | ул. Коттеджная, д. 1 | 2018-2024 |
| 47 | ул. Коттеджная, д. 10 | 2018-2024 |
| 48 | ул. Коттеджная, д. 12 | 2018-2024 |
| 49 | ул. Курортная, д. 2 | 2018-2024 |
| 50 | ул. Курортная, д. 3 | 2018-2024 |
| 51 | ул. Курортная, д. 5 | 2018-2024 |
| 52 | ул. Курортная, д. 4 | 2018-2024 |
| 53 | ул. Курортная, д. 6 | 2018-2024 |
| 54 | ул. Курортная, д. 7 | 2018-2024 |
| 55 | ул. Курортная, д. 8 | 2018-2024 |
| 56 | ул. Курортная, д. 9 | 2018-2024 |
| 57 | ул. Курортная, д. 10 | 2018-2024 |
| 58 | ул. Курортная, д. 11 | 2018-2024 |
| 59 | ул. Курортная, д. 12 | 2018-2024 |
| 60 | ул. Курортная, д. 13 | 2018-2024 |
| 61 | ул. Курортная, д. 15 | 2018-2024 |
| 62 | ул. Курортная, д. 16 | 2018-2024 |
| 63 | ул. Курортная, д. 18 | 2018-2024 |
| 64 | ул. Курортная, д. 20 | 2018-2024 |
| 65 | ул. Лазурная, д. 2 | 2018-2024 |
| 66 | ул. Лазурная, д. 4 | 2018-2024 |
| 67 | ул. Лазурная, д. 6 | 2018-2024 |
| 68 | ул. Лесная, д. 2 | 2018-2024 |
| 69 | ул. Лесная, д. 3 | 2018-2024 |
| 70 | ул. Лесная, д. 4 | 2018-2024 |
| 71 | ул. Лесная, д. 5 | 2018-2024 |
| 72 | ул. Лесная, д. 6 | 2018-2024 |
| 73 | ул. Лесная, д. 6а | 2018-2024 |
| 74 | ул. Лесная, д. 7 | 2018-2024 |
| 75 | ул. Лесная, д. 8 | 2018-2024 |
| 76 | ул. Лесная, д. 9 | 2018-2024 |
| 77 | ул. Лесная, д. 10 | 2018-2024 |
| 78 | ул. Лесная, д. 11 | 2018-2024 |
| 79 | ул. Лесная, д. 12 | 2018-2024 |
| 80 | ул. Лесная, д. 14 | 2018-2024 |
| 81 | ул. Мирная, д. 1 | 2018-2024 |
| 82 | ул. Мирная, д. 3 | 2018-2024 |
| 83 | ул. Мирная, д. 10 | 2018-2024 |
| 84 | ул. Мирная, д. 11 | 2018-2024 |
| 85 | ул. Мирная, д. 12 | 2018-2024 |
| 86 | ул. Мирная, д. 14 | 2018-2024 |
| 87 | ул. Мирная, д. 16 | 2018-2024 |
| 88 | ул. Молодежная, д. 9 | 2018-2024 |
| 89 | ул. Молодежная, д. 11 | 2018-2024 |
| 90 | пер. Молодежный, д. 1 | 2018-2024 |
| 91 | пер. Молодежный, д. 3 | 2018-2024 |
| 92 | пер. Молодежный, д. 5 | 2018-2024 |
| 93 | пер. Молодежный, д. 7 | 2018-2024 |
| 94 | пер. Молодежный, д. 9 | 2018-2024 |
| 95 | пер. Молодежный, д. 11 | 2018-2024 |
| 96 | ул. Набережная, д. 1 | 2018-2024 |
| 97 | ул. Набережная, д. 1А | 2018-2024 |
| 98 | ул. Набережная, д. 2 | 2018-2024 |
| 99 | ул. Набережная, д. 3 | 2018-2024 |
| 100 | ул. Набережная, д. 4а | 2018-2024 |
| 101 | ул. Набережная, д. 6 | 2018-2024 |
| 102 | ул. Набережная, д. 6а | 2018-2024 |
| 103 | ул. Набережная, д. 6б | 2018-2024 |
| 104 | ул. Набережная, д. 7 | 2018-2024 |
| 105 | ул. Набережная, д. 7а | 2018-2024 |
| 106 | ул. Набережная, д. 9 | 2018-2024 |
| 107 | ул. Набережная, д. 9а | 2018-2024 |
| 108 | ул. Набережная, д. 11 | 2018-2024 |
| 109 | ул. Набережная, д. 13 | 2018-2024 |
| 110 | ул. Набережная, д. 14 | 2018-2024 |
| 111 | ул. Набережная, д. 14а | 2018-2024 |
| 112 | ул. Набережная, д. 14б | 2018-2024 |
| 113 | ул. Набережная, д. 15 | 2018-2024 |
| 114 | ул. Надежды, д. 2 | 2018-2024 |
| 115 | ул. Надежды, д. 9 | 2018-2024 |
| 116 | ул. Надежды, д. 14 | 2018-2024 |
| 117 | ул. Новая, д. 1 | 2018-2024 |
| 118 | ул. Октябрьская, д. 26 | 2018-2024 |
| 119 | ул. Октябрьская, д. 29 | 2018-2024 |
| 120 | ул. Оздоровительная, д. 1 | 2018-2024 |
| 121 | ул. Оздоровительная, д. 3 | 2018-2024 |
| 122 | ул. Партизанская, д. 1 | 2018-2024 |
| 123 | ул. Партизанская, д. 1а | 2018-2024 |
| 124 | ул. Партизанская, д. 1б | 2018-2024 |
| 125 | ул. Партизанская, д. 3 | 2018-2024 |
| 126 | ул. Партизанская, д. 3а | 2018-2024 |
| 127 | ул. Партизанская, д. 4 | 2018-2024 |
| 128 | ул. Партизанская, д. 5 | 2018-2024 |
| 129 | ул. Партизанская, д. 6 | 2018-2024 |
| 130 | ул. Партизанская, д. 7 | 2018-2024 |
| 131 | ул. Партизанская, д. 8 | 2018-2024 |
| 132 | ул. Партизанская, д. 9 | 2018-2024 |
| 133 | ул. Партизанская, д. 10 | 2018-2024 |
| 134 | ул. Партизанская, д. 12 | 2018-2024 |
| 135 | ул. Партизанская, д. 13 | 2018-2024 |
| 136 | ул. Партизанская, д. 14 | 2018-2024 |
| 137 | ул. Партизанская, д. 15 | 2018-2024 |
| 138 | ул. Партизанская, д. 16 | 2018-2024 |
| 139 | ул. Первомайская, д. 8 | 2018-2024 |
| 140 | ул. Первомайская, д. 10 | 2018-2024 |
| 141 | ул. Первомайская, д. 11 | 2018-2024 |
| 142 | ул. Первомайская, д. 12 | 2018-2024 |
| 143 | ул. Первомайская, д. 15 | 2018-2024 |
| 144 | ул. Первомайская, д. 33 | 2018-2024 |
| 145 | ул. Первомайская, д. 36 | 2018-2024 |
| 146 | ул. Первомайская, д.40 | 2018-2024 |
| 147 | ул. Солнечная, д.2 | 2018-2024 |
| 148 | ул. Солнечная, д.3 | 2018-2024 |
| 149 | ул. Солнечная, д.7 | 2018-2024 |
| 150 | ул. Солнечная, д.11 | 2018-2024 |
| 151 | ул. Строителей, д. 1а | 2018-2024 |
| 152 | ул. Строителей, д. 2 | 2018-2024 |
| 153 | ул. Строителей, д. 4 | 2018-2024 |
| 154 | ул. Строителей, д. 6 | 2018-2024 |
| 155 | ул. Строителей, д. 7 | 2018-2024 |
| 156 | ул. Строителей, д. 8 | 2018-2024 |
| 157 | ул. Строителей, д. 9 | 2018-2024 |
| 158 | ул. Строителей, д. 10 | 2018-2024 |
| 159 | ул. Строителей, д. 11 | 2018-2024 |
| 160 | ул. Строителей, д. 13 | 2018-2024 |
| 161 | ул. Строителей, д. 14 | 2018-2024 |
| 162 | ул. Строителей, д. 15 | 2018-2024 |
| 163 | ул. Строителей, д. 16 | 2018-2024 |
| 164 | пер. Таежный, д.4 | 2018-2024 |
| 165 | пер. Таежный, д.5 | 2018-2024 |
| 166 | пер. Таежный, д.6 | 2018-2024 |
| 167 | ул. Уссурийская, д. 1 | 2018-2024 |
| 168 | ул. Уссурийская, д. 2 | 2018-2024 |
| 169 | ул. Уссурийская, д. 3 | 2018-2024 |
| 170 | ул. Уссурийская, д. 5 | 2018-2024 |
| 171 | ул. Уссурийская, д. 7 | 2018-2024 |
| 172 | ул. Уссурийская, д. 12 | 2018-2024 |
| 173 | ул. Уссурийская, д. 13 | 2018-2024 |
| 174 | ул. Уссурийская, д. 15 | 2018-2024 |
| 175 | ул. Уссурийская, д. 16 | 2018-2024 |
| 176 | ул. Уссурийская, д. 17 | 2018-2024 |
| 177 | ул. Уссурийская, д. 18 | 2018-2024 |
| 178 | ул. Уссурийская, д. 19 | 2018-2024 |
| 179 | ул. Уссурийская, д. 20 | 2018-2024 |
| 180 | ул. Уссурийская, д. 25 | 2018-2024 |
| 181 | ул. Уссурийская, д. 26 | 2018-2024 |
| 182 | ул. Уссурийская, д. 27 | 2018-2024 |
| 183 | ул. Уссурийская, д. 28 | 2018-2024 |
| 184 | ул. Уссурийская, д. 29 | 2018-2024 |
| 185 | ул. Уссурийская, д. 30 | 2018-2024 |
| 186 | ул. Уссурийская, д. 31 | 2018-2024 |
| 187 | ул. Уссурийская, д. 32 | 2018-2024 |
| 188 | ул. Уссурийская, д. 33 | 2018-2024 |
| 189 | ул. Уссурийская, д. 34 | 2018-2024 |
| 190 | ул. Уссурийская, д. 35 | 2018-2024 |
| 191 | ул. Уссурийская, д. 36 | 2018-2024 |
| 192 | ул. Уссурийская, д. 37 | 2018-2024 |
| 193 | ул. Уссурийская, д. 38 | 2018-2024 |
| 194 | ул. Уссурийская, д. 41 | 2018-2024 |
| 195 | ул. Уссурийская, д. 43 | 2018-2024 |
| 196 | ул. Уссурийская, д. 49 | 2018-2024 |
| 197 | ул. Уссурийская, д. 51а | 2018-2024 |
| 198 | ул. Уссурийская, д. 51 | 2018-2024 |
| 199 | ул. Хехцирская, д. 1 | 2018-2024 |
| 200 | ул. Хехцирская, д. 3 | 2018-2024 |
| 201 | ул. Хехцирская, д. 3а | 2018-2024 |
| 202 | ул. Хехцирская, д. 4 | 2018-2024 |
| 203 | ул. Хехцирская, д. 5 | 2018-2024 |
| 204 | ул. Хехцирская, д. 10 | 2018-2024 |
| 205 | ул. Хехцирская, д. 10а | 2018-2024 |
| 206 | ул. Хехцирская, д. 12 | 2018-2024 |
| 207 | ул. Хехцирская, д. 15 | 2018-2024 |
| 208 | ул. Хехцирская, д. 17 | 2018-2024 |
| 209 | ул. Хехцирская, д. 19 | 2018-2024 |
| 210 | ул. Хехцирская, д. 19а | 2018-2024 |
| 211 | ул. Хехцирская, д. 21 | 2018-2024 |
| 212 | ул. Хехцирская, д. 21а | 2018-2024 |
| 213 | ул. Хехцирская, д. 25 | 2018-2024 |
| 214 | ул. Хехцирская, д. 27 | 2018-2024 |
| 215 | ул. Хехцирская, д. 32 | 2018-2024 |
| 216 | ул. Хехцирская, д. 33 | 2018-2024 |
| 217 | ул. Хехцирская, д. 36 | 2018-2024 |
| 218 | ул. Хехцирская, д. 37 | 2018-2024 |
| 219 | ул. Хехцирская, д. 38 | 2018-2024 |
| 220 | ул. Хехцирская, д. 40 | 2018-2024 |
| 221 | ул. Хехцирская, д. 42 | 2018-2024 |
| 222 | ул. Хехцирская, д. 46 | 2018-2024 |
| 223 | пер. Хехцирский, д. 3 | 2018-2024 |
| 224 | пер. Хехцирский, д. 5 | 2018-2024 |
| 225 | пер. Хехцирский, д. 7 | 2018-2024 |
| 226 | пер. Хехцирский, д. 7А | 2018-2024 |
| 227 | пер. Хехцирский, д. 7Б | 2018-2024 |
| 228 | пер. Хехцирский, д. 8 | 2018-2024 |
| 229 | пер. Хехцирский, д. 22 | 2018-2024 |
| 230 | ул. Центральная, д. 2 | 2018-2024 |
| 231 | ул. Центральная, д. 3 | 2018-2024 |
| 232 | ул. Центральная, д. 4 | 2018-2024 |
| 233 | ул. Центральная, д. 5 | 2018-2024 |
| 234 | ул. Центральная, д. 6 | 2018-2024 |
| 235 | ул. Центральная, д. 7 | 2018-2024 |
| 236 | ул. Центральная, д. 8 | 2018-2024 |
| 237 | ул. Центральная, д. 9 | 2018-2024 |
| 238 | ул. Центральная, д. 10 | 2018-2024 |
| 239 | ул. Центральная, д. 11 | 2018-2024 |
| 240 | ул. Центральная, д. 12 | 2018-2024 |
| 241 | ул. Центральная, д. 13 | 2018-2024 |
| 242 | ул. Центральная, д. 14 | 2018-2024 |
| 243 | ул. Центральная, д. 15 | 2018-2024 |
| 244 | ул. Центральная, д. 16 | 2018-2024 |
| 245 | ул. Центральная, д. 18 | 2018-2024 |
| 246 | ул. Центральная, д. 20 | 2018-2024 |
| 247 | ул. Юбилейная, д. 10 | 2018-2024 |
| 248 | ул. Юбилейная, д. 12 | 2018-2024 |
| 249 | ул. Юбилейная, д. 12А | 2018-2024 |
| 250 | ул. Юбилейная, д. 18б | 2018-2024 |
| 251 | ул. Юбилейная, д. 24 | 2018-2024 |
| 252 | ул. Южная, д. 2а | 2018-2024 |
| 253 | ул. Южная, д. 2 | 2018-2024 |
| 254 | ул. Южная, д. 6 | 2018-2024 |
| 255 | ул. Южная, д. 8 | 2018-2024 |
| 256 | ул. Южная, д. 10 | 2018-2024 |
| 257 | ул. Южная, д. 12 | 2018-2024 |
| 258 | ул. Южная, д. 13 | 2018-2024 |
| 259 | ул. Южная, д. 14 | 2018-2024 |
| 260 | ул. Южная, д. 18 | 2018-2024 |
| 261 | ул. Южная, д. 20 | 2018-2024 |
| 262 | ул. Южная, д. 22 | 2018-2024 |
| 263 | ул. Южная, д. 23 | 2018-2024 |
| 264 | ул. Южная, д. 24 | 2018-2024 |
| 265 | ул. Южная, д. 27 | 2018-2024 |
| 266 | ул. Южная, д. 28 | 2018-2024 |
| 267 | ул. Южная, д. 30 | 2018-2024 |
| 268 | ул. Якутская, д. 10 | 2018-2024 |
| 269 | ул. Якутская, д. 12 | 2018-2024 |
| 270 | ул. Якутская, д. 12а | 2018-2024 |
| с. Новотроицкое |  |  |
| 271 | ул. Восточная, д. 1 | 2018-2024 |
| 272 | ул. Восточная, д. 2 | 2018-2024 |
| 273 | ул. Восточная, д. 3 | 2018-2024 |
| 274 | ул. Восточная, д. 3А | 2018-2024 |
| 275 | ул. Восточная, д. 4 | 2018-2024 |
| 276 | ул. Восточная, д. 5А | 2018-2024 |
| 277 | ул. Восточная, д. 5Б | 2018-2024 |
| 278 | ул. Восточная, д. 5В | 2018-2024 |
| 279 | ул. Восточная, д. 6 | 2018-2024 |
| 280 | ул. Восточная, д. 13 | 2018-2024 |
| 281 | ул. Горка, д. 3 | 2018-2024 |
| 282 | ул. Горка, д. 3Б | 2018-2024 |
| 283 | ул. Заречная, д. 4 | 2018-2024 |
| 284 | ул. Зеленая, д. 1 | 2018-2024 |
| 285 | ул. Зеленая, д. 4 | 2018-2024 |
| 286 | ул. Зеленая, д. 6 | 2018-2024 |
| 287 | пер. Зеленый, д. 1 | 2018-2024 |
| 288 | пер. Зеленый, д. 1А | 2018-2024 |
| 289 | пер. Зеленый, д. 2 | 2018-2024 |
| 290 | пер. Зеленый, д. 2А | 2018-2024 |
| 291 | пер. Зеленый, д. 4 | 2018-2024 |
| 292 | пер. Зеленый, д. 6 | 2018-2024 |
| 293 | пер. Клубный, д. 1 | 2018-2024 |
| 294 | пер. Клубный, д. 1А | 2018-2024 |
| 295 | пер. Клубный, д. 2 | 2018-2024 |
| 296 | пер. Клубный, д. 2А | 2018-2024 |
| 297 | пер. Клубный, д. 3 | 2018-2024 |
| 298 | пер. Клубный, д. 3А | 2018-2024 |
| 299 | пер. Клубный, д. 4 | 2018-2024 |
| 300 | пер. Клубный, д. 6 | 2018-2024 |
| 301 | пер. Клубный, д. 6А | 2018-2024 |
| 302 | хутор Кедровый, д. 1 | 2018-2024 |
| 303 | хутор Кедровый, д. 4 | 2018-2024 |
| 304 | хутор Кедровый, д. 6 | 2018-2024 |
| 305 | хутор Кедровый, д. 8 | 2018-2024 |
| 306 | хутор Кедровый, д. 9 | 2018-2024 |
| 307 | хутор Кедровый Центральная, д. 2 | 2018-2024 |
| 308 | хутор Кедровый Центральная, д. 4 | 2018-2024 |
| 309 | хутор Кедровый Центральная, д. 6 | 2018-2024 |
| 310 | ул. Лесная, д. 1 | 2018-2024 |
| 311 | ул. Лесная, д. 1А | 2018-2024 |
| 312 | ул. Лесная, д. 2 | 2018-2024 |
| 313 | ул. Лесная, д. 2А | 2018-2024 |
| 314 | ул. Лесная, д. 2Б | 2018-2024 |
| 315 | ул. Лесная, д. 2В | 2018-2024 |
| 316 | ул. Лесная, д. 3 | 2018-2024 |
| 317 | ул. Лесная, д. 3Б | 2018-2024 |
| 318 | ул. Лесная, д. 3В | 2018-2024 |
| 319 | ул. Лесная, д. 4 | 2018-2024 |
| 320 | ул. Лесная, д. 4А | 2018-2024 |
| 321 | ул. Лесная, д. 5 | 2018-2024 |
| 322 | ул. Лесная, д. 5А | 2018-2024 |
| 323 | ул. Лесная, д. 5Б | 2018-2024 |
| 324 | ул. Лесная, д. 5З | 2018-2024 |
| 325 | ул. Лесная, д. 6 | 2018-2024 |
| 326 | ул. Листопадная, д. 4 | 2018-2024 |
| 327 | ул. Листопадная, д. 12 | 2018-2024 |
| 328 | ул. Листопадная, д. 13 | 2018-2024 |
| 329 | ул. Листопадная, д. 14 | 2018-2024 |
| 330 | ул. Листопадная, д. 15 | 2018-2024 |
| 331 | ул. Листопадная, д. 16 | 2018-2024 |
| 332 | ул. Листопадная, д. 17 | 2018-2024 |
| 333 | ул. Листопадная, д. 18 | 2018-2024 |
| 334 | ул. Листопадная, д. 21 | 2018-2024 |
| 335 | ул. Набережная, д. 1 | 2018-2024 |
| 336 | ул. Набережная, д. 2 | 2018-2024 |
| 337 | ул. Набережная, д. 2А | 2018-2024 |
| 338 | ул. Набережная, д. 3 | 2018-2024 |
| 339 | ул. Набережная, д. 4 | 2018-2024 |
| 340 | ул. Набережная, д. 5 | 2018-2024 |
| 341 | ул. Набережная, д. 5А | 2018-2024 |
| 342 | ул. Набережная, д. 6 | 2018-2024 |
| 343 | ул. Набережная, д. 6А | 2018-2024 |
| 344 | ул. Набережная, д. 6Б | 2018-2024 |
| 345 | ул. Набережная, д. 7 | 2018-2024 |
| 346 | ул. Набережная, д. 7А | 2018-2024 |
| 347 | ул. Набережная, д. 8 | 2018-2024 |
| 348 | ул. Набережная, д. 9 | 2018-2024 |
| 349 | ул. Набережная, д. 10 | 2018-2024 |
| 350 | ул. Набережная, д. 11 | 2018-2024 |
| 351 | ул. Набережная, д. 12 | 2018-2024 |
| 352 | ул. Набережная, д. 13 | 2018-2024 |
| 353 | ул. Набережная, д. 13А | 2018-2024 |
| 354 | ул. Набережная, д. 14 | 2018-2024 |
| 355 | ул. Набережная, д. 14А | 2018-2024 |
| 356 | ул. Набережная, д. 15 | 2018-2024 |
| 357 | ул. Центральная, д. 1 | 2018-2024 |
| 358 | ул. Центральная, д. 1А | 2018-2024 |
| 359 | ул. Центральная, д. 1Б | 2018-2024 |
| 360 | ул. Центральная, д. 2 | 2018-2024 |
| 361 | ул. Центральная, д. 3 | 2018-2024 |
| 362 | ул. Центральная, д. 3А | 2018-2024 |
| 363 | ул. Центральная, д. 4 | 2018-2024 |
| 364 | ул. Центральная, д. 5 | 2018-2024 |
| 365 | ул. Центральная, д. 6А | 2018-2024 |
| 366 | ул. Центральная, д. 7 | 2018-2024 |
| 367 | ул. Центральная, д. 7А | 2018-2024 |
| 368 | ул. Центральная, д. 7Б | 2018-2024 |
| 369 | ул. Центральная, д. 8 | 2018-2024 |
| 370 | ул. Центральная, д. 9 | 2018-2024 |
| 371 | ул. Центральная, д. 10 | 2018-2024 |
| 372 | ул. Центральная, д. 10А | 2018-2024 |
| 373 | ул. Центральная, д. 11 | 2018-2024 |
| 374 | ул. Центральная, д. 12 | 2018-2024 |
| 375 | ул. Центральная, д. 13 | 2018-2024 |
| 376 | ул. Центральная, д. 14 | 2018-2024 |
| 377 | ул. Центральная, д. 14А | 2018-2024 |
| 378 | ул. Центральная, д. 15 | 2018-2024 |
| 379 | ул. Центральная, д. 15А | 2018-2024 |
| 380 | ул. Центральная, д. 16 | 2018-2024 |
| 381 | ул. Центральная, д. 18 | 2018-2024 |
| 382 | ул. Центральная, д. 19 | 2018-2024 |
| 383 | ул. Центральная, д. 20 | 2018-2024 |
| 384 | ул. Центральная, д. 20А | 2018-2024 |
| 385 | ул. Центральная, д. 21 | 2018-2024 |
| 386 | ул. Центральная, д. 24 | 2018-2024 |
| 387 | ул. Центральная, д. 25 | 2018-2024 |
| 388 | ул. Центральная, д. 26 | 2018-2024 |
| 389 | ул. Центральная, д. 27 | 2018-2024 |
| 390 | ул. Центральная, д. 28 | 2018-2024 |
| 391 | ул. Центральная, д. 29 | 2018-2024 |
| 392 | ул. Центральная, д. 31 | 2018-2024 |
| 393 | ул. Центральная, д. 31А | 2018-2024 |
| 394 | ул. Центральная, д. 31Б | 2018-2024 |
| 395 | ул. Центральная, д. 32 | 2018-2024 |
| 396 | ул. Центральная, д. 33 | 2018-2024 |
| 397 | ул. Центральная, д. 33А | 2018-2024 |
| 398 | ул. Центральная, д. 33Г | 2018-2024 |
| 399 | ул. Центральная, д. 34 | 2018-2024 |
| 400 | ул. Центральная, д. 35 | 2018-2024 |
| 401 | ул. Центральная, д. 35А | 2018-2024 |
| 402 | ул. Центральная, д. 36 | 2018-2024 |
| 403 | ул. Центральная, д. 37 | 2018-2024 |
| 404 | ул. Центральная, д. 38 | 2018-2024 |

|  | Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годах» |
| --- | --- |

Основные показатели (индикаторы)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица Изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  |  |  | план факт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве дворовых территорий. подлежащих благоустройству с использованием субсидии в году предоставления субсидии; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля общественных территорий, включенных в муниципальную программу, на которых реализованы проекты по благоустройству, в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в году предоставления субсидии; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории сельского поселения; | % | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием субсидий; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с использованием субсидий; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  | Приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 год» |
| --- | --- |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации регионального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в сельском поселении «Село Бычиха» Правил благоустройства территории*

| № п/п | Адрес (ориентир) объекта или земельного участка |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |

* адресный перечень формируется по мере заключения соглашения

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий сельского поселения «Село Бычиха» Хабаровского муниципального района Хабаровского края, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2024 годах

| № п/п | Наименование общественной территории | Функциональное значение | Адрес (местоположение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Торговый уличный рынок» | осуществление торговли | с. Бычиха, ул. Новая, в районе дома № 10 |
| 2 | «Аллея» | пешеходная зона | с. Бычиха, вдоль домов 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а по ул. Новая |
| 3 | «Матрешки» (зона отдыха) | зона отдыха | с. Бычиха в районе магазина «Максим» ул. Новая, д. 15Б |
| 4 | Обелиск «Они сражались за Родину 1941-1945» | место памяти | с. Бычиха, ул. Новая, в районе дома № 12 |
| 5 | «Стела с. Бычиха» | информационный указатель | В районе ул. Новая, въезд в село Бычиха |
| 6 | «Пешеходная дорожка» | пешеходная зона | с. Бычиха, в районе ул. Новая от школы до пешеходного перехода |
| 7 | «Стела с. Новотроицкое» | информационный указатель | В районе ул. Центральная, въезд в село Новотроицкое |